WIJKBELANG  WESTEINDE.

COMMISSIE LEEFOMGEVING.

WEBVERSLAG 14 JUNI 2019

- Fietspad/Beweegtuin/Fruittuin.

De werkzaamheden zijn vrijwel afgerond en ook al opgeleverd. Er ontbreken nog 3 bomen

bij de tandartspraktijk. Dit wordt kortgesloten met de uitvoerder van de gemeente.

Er moet nog een speelveldje voor de kleinere kinderen worden geregeld maar dit is lastig te

realiseren op grond van regelgeving.. Een avonturenpad tussen de fruitbomen is een

alternatief dat besproken is. Daarna moeten nog de informatieborden, prullenbakken en

fietsbeugels worden geplaatst.

De commissie vraagt de gemeente nogmaals wanneer de nieuwe straatverlichting langs het

nieuwe fiets/voetpad wordt geplaatst.

- Groenbeleid/onderhoud.

Hierover is veel overleg geweest met de verantwoordelijke mensen bij de gemeente. Het

maaibeleid wordt belangrijk anders uitgevoerd. De tekening over de uitvoering is nog niet

ontvangen.

Langs de J.J.Hofleane was veel commotie rond het rooien van de rozenbottels, waarbij, na

overleg met enkele bewoners, als alternatief een strook rozenbottels is blijven staan.

- Doorspoelen vijvers.

Op uitnodiging van het Wetterskip heeft de commissie een rondleiding gehad langs alle

waterbouwkundige werken in het westen van de stad, dus ook Westeinde. Het gemaal bij de

Sem Dresdenstraat draait inmiddels en de doorstroming van de vijvers is goed.

Over het onderhoud van de vijvers (hekkelen en baggeren) moet nog verder worden

overlegd want er is nog geen onderhoudsplan.

De commissie heeft van de gemeente een afwijzing gekregen op haar vraag voor een

strandje bij de Paulus Akkermanwei i.v.m. zorgen van de gemeente over de te verwachten

zwemkwaliteit van het water.

Er wordt hierover alsnog contact opgenomen met onze wijkmanager of een “baai”, zoals in

Wirdum  aangelegd is, wellicht ook voor Westeinde een oplossing is.

- Grijs onderhoud.

De commissie heeft op 19 maart bij de gemeente een gesprek gehad over het onderhoud aan  de

Poptawei en aanpassing van de kruising Poptawei/J.J.Hofleane. Dit werk wordt in het najaar

opgepakt. De J.J.Hofleane wordt, richting kruising bij Crystalic, een doorgaande weg. Er volgt

nog nader overleg over de definitieve tekening omdat er ook nog een “snelfietspad” tussen

Marsum en Leeuwarden-centrum moet worden ingepast. De commissie vindt het een goed

plan, maar heeft  aandacht gevraagd voor een goede communicatie met de belanghebbende

bewoners van Westeinde.

Onderhoud bestrating.

De commissie heeft gesproken met de gemeente over het grijs onderhoud in onze wijk.

Er is bij de gemeente een nieuw plan voor herstelbestrating van diverse voetpaden.

De  planning wordt nog definitief besproken en de commissie kan suggesties aanleveren.

De commissie heeft ook een klacht ingediend over het kapot gereden voetpad naast

Swettehiem.

Busdrempels Douwe Kalmaleane.

De commissie heeft, samen met een aanwonende, een gesprek gehad met een verkeerskundige

van de gemeente. De gemeente heeft besloten de busdrempels in de Douwe Kalmaleane weg te

halen na aanhoudende klachten (gedender en lawaai) van aanwonenden. De proef wordt

hiermee beëindigd. Op de website en in de Nieuwsflits zal hierover worden bericht.

De commissie gaat met aanwonenden naar alternatieven zoeken. Tevens wordt dit op de

agenda gezet voor de  thema-avond “LEEFOMGEVING” in oktober/november.

De gemeente wil hierain meewerken en gehoopt wordt dat er dan een plan van aanpak kan

worden voorgelegd. De gemeente ziet nu wel in dat de weginrichting belangrijk moet worden

aangepakt om de Douwe Kalmaleane tot een echte 30 km zone om te vormen.

- Speeltoestellen.

De gemeente heeft in een gesprek met de commissie laten weten dat alle speeltoestellen in

de wijk, van 15 jaar en ouder, vervangen kunnen worden. De commissie gaat na welke

toestellen dit zijn en maakt dan een stappenplan. Speerpunt is de beweegtuin. De wens

vanuit de wijk voor de plaatsing van extra bankjes wordt hierin meegenomen.

- Graffiti op verdeelkasten.

Het “project Westeinde”, wat de verfraaiing van de graffitikasten betreft,  is in beweging. Er is

contact met MBO Friese Poort. Dit project is voorgelegd en het is afwachten wat zij er mee

gaan doen.

- Informatieborden.

De commissie vraagt zich af wat er met het informatiebord bij de spoorwegovergang naar de

Albertine Agnesschool moet gebeuren.  De commissie meent dat het, gezien het gebruik van

social media, overbodig is geworden. Bovendien heeft het onderhoud nodig als het blijft,

dus wordt het verwijderd.

- Fietspad richting Kampweg over oude spoorlijn.

De commissie stelt een brief samen voor de gemeente, met haar wens voor een fietspad richting

Kampweg over de oude spoorlijn, waarbij bekeken wordt of de politiek, “Leeuwarden Fietsstad

2020” en fietsersbond erbij moeten worden betrokken. Duidelijk is dat  het pad als een stippel-

lijn in het gemeentelijk vervoersplan getekend is en dat het daar deel van uit maakt.

- Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur

De commissie en het bestuur van Wijkbelang hebben, nu het bestemmingsplan er ligt, een zienswijze ingediend.  De adviseur uit de wijk heeft hierover advies gegeven. Dit behelst voornamelijk onze zorgen over de bestaanszekerheid voor supermarkten in de westelijke stadswijken.

Ook onze zorgen over parkeeroverlast blijven we kritisch volgen. De verkeersproblematiek rond

de kruising Crystalic is losgekoppeld van de businesscase WTC/Cambuur. Daarvoor is een

nieuwe commissie ”infra” benoemd, waarin onze commissie zitting heeft. Door de loskoppeling

wordt tijd gewonnen om de belangen van Westeinde goed voor het voetlicht te brengen.

Hierbij trekt de commissie op met wijkpanel Vosseparkwijk/bewonersplatform

Schrijversbuurt. Er wordt grote belangstelling getoond vanuit de politieke partijen.

Op 21 en 22 juni vinden nog ontmoetingen plaats met gemeenteraadsleden om onze

zienswijzen nader toe te lichten.

- Terrasmeubilair

Op verzoek van Wijkbelang gaat de commissie op zoek naar nieuw terrasmeubilair bij Eeltsje’s

Hiem.