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Geachte mevrouw/heer,
Van  maandag 26 augustus tot en met vrijdag 21 december vindt een herinrichting plaats van de Poptawei . 
Werkzaamheden:
· Herinrichten van het kruispunt Poptawei/Jan Jelles Hofleane
· Vernieuwen van de asfaltverharding tussen de Douwe Kalmaleane en de gemeentegrens halverwege Marssum.
Buiten de bebouwde kom wordt de Poptawei ingericht als 60 km-weg.

· Vernieuwen van zo’n 450 meter  fietspad bij de aansluiting met de Jan Jelles Hofleane. We verbreden het fietspad van 3 naar 4,5 meter, het voetpad vervalt
Fasering 
De werkzaamheden verlopen volgens planning.
We voeren het werk in vijf fases uit.
Hierbij de planning  van de werkzaamheden in de komende periode.
In de fases 1 t/m 4  tot vrijdag 6 december is de weg gestremd voor doorgaand autoverkeer. De vliegbasis is wisselend bereikbaar vanaf Marssum of Leeuwarden.
De omleidingen worden aangegeven door bebording.
T/m  vrijdag 25 oktober 
Uitvoering fase 1

Herinrichting kruispunt Poptawei / Jan Jelles Hofleane.
Van Maandag 28 oktober t/m dinsdag 5 november 

Uitvoering fase 2

Poptawei ten westen van de toegangsweg naar de vliegbasis.
Werkvak tussen gemeentegrens en toegangsweg vliegbasis.

Van woensdag 6 november t/m vrijdag 15 november 

Uitvoering fase 3 

Poptawei tussen toegangsweg vliegbasis en kruispunt Poptawei /Jan Jelles Hofleane.
Van maandag 18 november t/m vrijdag 6 december 

Uitvoering fase 4 

Poptawei tussen kruispunt Poptawei/Jan Jelles Hofleane en de Douwe Kalmaleane

Vanaf maandag 21 oktober t/m vrijdag 13 december
Uitvoering fase 5

Vernieuwen van zo’n 450 meter  fietspad bij de aansluiting met de Jan Jelles Hofleane.
Fietsers maken gebruik van het reeds vernieuwde kruispunt .
Vragen?
Wanneer u vragen heeft over de uitvoering kunt u contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar via 14058 en 06-43365343.
Met vriendelijke groet,

Haije Stellingwerf 
Gemeente Leeuwarden

